Приложение № 1
к договору № _________
от 20 апреля 2015г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе ФГАОУ ВО «СПбГПУ	Директор ООО «СТЦ»

__________________ Д.Ю. Райчук	__________________ А.Г. Митянин
«______»______________2015г.	«______»______________2015г.
М.П.	М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на научно - исследовательскую работу
«Реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов в канале связи»

# 1. Наименование работы
# Клиент — серверное приложение, реализующее алгоритмы обработки сигнала в канале связи по протоколам Dect и АИС.
# 2. Цель выполнения работы
Реализация алгоритмов цифровой обработки сигналов в канале связи по протоколам DECT и АИС.

3. Основные требования
Приложение должно состоять из серверного и клиентского модулей.
Серверный модуль должен состоять из сетевой и сигнальной частей.

Серверный модуль приложения.
В сетевой части должен быть предусмотрен выбор протокола Tcp или Udp и порта на основе анализа конфигурационного xml — файла.
Сигнальная часть должна:

1. Сигнал берется из записей, предоставляемых заказчиком.

По записям стандарта Dect:
1. Осуществляется следующая обработка сигнала:
- расчет спектра полученного сигнала, с фильтром 10 КГц;
- поиск пакета стандарта DECT;
- демодуляция пакета, с использованием демодулятора Витерби;
- проверка принятых данных (crc);
- получение из полученного сообщения параметров RFPI, NETID;
2. Если в данной отрезке сигнала не нашлось пакетов стандарта DECT то клиентскому модулю приложения отправляется только спектр сигнала ( шумовой ), если сигнал нашелся, необходимо отправить: спектр сигнала, параметры RFPI, NETID, рассчитанный уровень сигнала в дБ\мкВ, поправочный коэффициент пересчета должен задаваться в настройках приложения.

По записям стандарта АИС:
1. Осуществляется следующая обработка сигнала:
- расчет спектра полученного сигнала, с фильтром 10 КГц;
- поиск пакета стандарта АИС;
- демодуляция пакета;
- проверка принятых данных (crc);
- парсер сообщений, получение отчетов о местонахождении. Получение параметров	ID пользователя, широта, долгота, угловая скорость, направление движения.

2. Если в данной отрезке сигнала не нашлось пакетов стандарта АИС то клиентскому модулю приложения отправляется только спектр сигнала ( шумовой ), если сигнал нашелся, необходимо отправить: спектр сигнала, параметры сигнала, рассчитанный уровень сигнала в дБ\мкВ, поправочный коэффициент пересчета должен задаваться в настройках приложения.

В обоих режимах необходимо оценить время затрачиваемое на обработку сигналов. Алгоритмы должны успевать обрабатывать сигнал в реальном времени.

Клиентский модуль приложения.
Предназначен для настройки параметров сетевого модуля и отображения результатов.
Настраиваемые параметры
Отображаемые параметры:

В клиентском и серверном модулях необходимо использовать следующие программные возможности языка C++:
Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Библиотеку шаблонов и алгоритмы STL с обоснованием выбора того или иного шаблона и алгоритма.

Клиентский модуль необходимо выполнить в среде Qt или RAD, функциональная и визуальная части должны быть разнесены по модулям. Разработка и реализация механизма взаимодействия клиент-сервер должна быть выполнена с использованием современных методов сериализации (JASON, Protobuf etc.), по выбору исполнителя.

# 4 Содержание работ
  1. Определение состава окружения разработки и тестирования. Развертывание необходимых средств разработки. Создание тестового проекта в среде разработки.
  2. Подготовка и анализ технической документации по методам цифровой обработки сигналов в канале связи по протоколу DECT, по техникам программирования под целевую платформу.
  3. Моделирование алгоритмов цифровой обработки сигналов в пакете MatLab.
  4. Разработка, отладка, оценка быстродействия и оптимизация кода.
  5. Тестирование.

5 Этапы выполнения НИР
№ / п/п	Наименование и краткое содержание этапов	Сроки / выполнения	Чем заканчивается работа
1	Определение состава окружения разработки и тестирования. Развертывание необходимых средств разработки. Создание тестового проекта в среде разработки. / Подготовка и анализ технической документации по методам цифровой обработки, по техникам программирования под целевую платформу. / Моделирование алгоритмов цифровой обработки в пакете MatLab.	20.04.2015 - / 20.10.2015	Исходные коды модели. / Тестовый план и результаты тестирования. / Отчет по проделанным этапам НИР.
	Разработка, отладка и оптимизация кода сетевой и сигнальной части серверного модуля / Разработка, отладка и оптимизация кода клиентского модуля / Тестирование	20.10.2015 - 20.04.2015	Исходные коды. / Тестовый план и результаты тестирования. / Отчет по НИР.

# 6 Порядок выполнения, сдачи и приёмки этапов работы
6.1. Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться по согласованию Сторон. Все изменения и дополнения к ТЗ оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
## 6.2. Сдача и приемка выполненных этапов работ осуществляется в порядке, установленном Заказчиком. По результатам сдачи и приемки оформляются Акты сдачи-приемки выполненных этапов работ и работы в целом.

От Исполнителя		От Заказчика
Доцент кафедры КСПТ ИИТУ ФГАОУ ВО «СПбГПУ», к.т.н. / Н.В. Богач		Заместитель директора по инновационным технологиям ООО «СТЦ», главный конструктор, к.т.н. / О.В. Царик
«______»______________2015г.		«______»______________2015г.